Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства торфяной мелиоративной смеси ОАО «Торфопредприятие Днепровское»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 18.04.2022 по 06.05.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 18.05.2022 по 10.06.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 19.04.2022 по 01.06.2022 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | с 25.05.2022 по 25.07.2022 не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 18.06.2022 по 25.07.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 25.05.2022 по 05.08.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 27.06.2022 по 29.08.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 27.07.2022 по 29.09.2022 |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Торфопредприятие Днепровское» (ОАО «Торфопредприятие Днепровское»).

Юридический адрес: 213332, Могилевская область, Быховский район, с/с Следюковский, д. Годылево, ул. Гасана, д. 12

Контактный телефон: телефон/факс (02231) 40-279

E-mail: dnepr.torf@tut.by

Предусматривается строительство площадки смешивания золы и торфа, накопительной емкости объемом 20 м3 и строительство разворотной площадки.

Целесообразность осуществления проектных решений: использования отходов золы от сжигания торфа взамен захоронения на полигоне ТБО, производства смеси мелиоративной торфозольной технической «Днепровской» для зеленого обустройства территорий, снижения затрат предприятия на захоронение отходов производства, производства нового вида продукции на предприятии.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства торфяной мелиоративной смеси на территории ОАО «Торфопредприятие Днепровское»;

- вариант 2: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства торфяной мелиоративной смеси на территории, удаленной от ОАО «Торфопредприятие Днепровское»;

- вариант 3: нулевой вариант – отказ от реализации строительства.

В результате анализа альтернативных вариантов сделан вывод: вариант 1: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства торфяной мелиоративной смеси на территории ОАО «Торфопредприятие Днепровское» является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды минимальна, в пределах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.