Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства смесей ОАО «Торфопредприятие Днепровское»

План-график работ по проведению оценки воздействия

| Подготовка программы проведения ОВОС | с 18.04.2022 по 06.05.2022 |
| --- | --- |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 16.05.2022 по 01.07.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности* | не требуется* |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 19.04.2022 по 17.06.2022 |
| Направления отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* | не требуется* |
| Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории: Республики Беларусь Затрагиваемых сторон* | с 27.06.2022 по 26.08.2022 не требуется* |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* | не требуется* |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 27.06.2022 по 26.08.2022 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 27.06.2022 по 26.08.2022 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 25.07.2022 по 23.09.2022 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 25.08.2022 по 24.10.2022 |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности

Заказчик планируемой деятельности: Открытое акционерное общество «Торфопредприятие Днепровское» (ОАО «Торфопредприятие Днепровское»).

Юридический адрес: 213332, Могилевская область, Быховский район, с/с Следюковский, д. Годылево, ул. Гасана, д. 12

Контактный телефон: телефон/факс (02231) 40-279

E-mail: dnepr.torf@tut.by

Предусматривается строительство площадки смешивания золы, торфа и других компонентов (согласно технических условий) с возможной последующей модификацией сырья кислотными реагентами (при необходимости), накопительной емкости объемом 20 м3 и строительство разворотной площадки.

Целесообразность осуществления проектных решений: использование отходов золы от сжигания торфа взамен захоронения на полигоне ТБО, производство смеси мелиоративной торфозольной технической «Днепровской» для зеленого обустройства территорий, смесей дорожных технических «Днепровские» для отсыпки откосов и полотна дорог, снижение затрат предприятия на захоронение отходов производства, производство нового вида продукции на предприятии.

В качестве альтернативных вариантов рассматривались:

- вариант 1: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства смесей на территории ОАО «Торфопредприятие Днепровское»;

- вариант 2: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства смесей на территории, удаленной от ОАО «Торфопредприятие Днепровское»;

- вариант 3: нулевой вариант – отказ от реализации строительства.

В результате анализа альтернативных вариантов сделан вывод: вариант 1: строительство площадки для временного хранения торфяной золы и производства смесей на территории ОАО «Торфопредприятие Днепровское» является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды минимальна, в пределах допустимых нормативов, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.