- Предварительное информирование граждан и юридических лиц

- о планируемой хозяйственной и иной деятельности

- на территории Быховского района

- План-график работ по проведению оценки воздействия

- объекта «Реконструкция склада под производственную площадку по

- использованию отходов табачного производства, расположенного по адресу: Могилёвская область, Быховский район, деревня Никоновичи,

- улица Максимовцова, 30А»

- (здание специализированное иного назначения, код 2 29 00)

График работ по проведению ОВОС

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 20.05.2022 по 20.06.2022 |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 06.08.2022 по 16.08.2022 |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | – *1 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | – *1 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 01.06.2022 по 01.07.2022 |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | – *1 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон | с 17.08.2022 по 16.09.2022 – *1 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | – *1 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 10.09.2022 по 16.09.2022*2 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 16.09.2022 по 26.09.2022 *3 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 26.09.2022 по 26.10.2022 *4 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 27.09.2022 по 27.10.2022 *4 |

*1 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*2 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;

*3- будет осуществлено в случае необходимости;

*4 – срок выполнения работ может быть изменен.

Сведения о планируемой деятельности

Частное торгово-производственное унитарное предприятие «ЭкоПрактика», юридический адрес: 213340, Могилёвская обл., Быховский р-н, д. Никоновичи, ул. Максимовцова, д.38, тел. +375293545868, специализируется на производстве пыли табачной фасованной, предназначенной для реализации и использования при выращивании сельскохозяйственных и декоративныхрастений, рассады, изготовления компостов и питательных субстратов, борьбе с насекомыми вредителями растений.

- Объект исследования – окружающая среда региона планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция склада под производственную площадку по использованию отходов табачного производства, расположенного по адресу: Могилёвская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова, 30А» (здание специализированное иного назначения, код 2 29 00).

Функциональное назначение объекта технической модернизации согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества – здание специализированное иного назначения, код 2 29 00.

Объект располагается в границах земельного участка с кадастровым номером 721382800001000011 площадью 2,0553 га (земельный участок для размещения объектов промышленности), расположенного по адресу:Республика Беларусь, Могилёвская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова 30А».

Строительный объем -170,25 м2

Производительность площадки:

Режим работы: 255 дней в год в одну смену с 8 до 18 часов.

Срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию: 6 месяцев;

Примерная численность работников 4 человека – смена;

Переработка отходов табачного производства в количестве 900,0 тонн в год.

Альтернативные варианты размещения

Проектная документация «Реконструкция склада под производственную площадку по использованию отходов табачного производства, расположенного по адресу: Могилёвская область, Быховский район, деревня Никоновичи, улица Максимовцова, 30А» (здание специализированное иного назначения, код 2 29 00) обоснована месторасположением, наличием коммуникаций (спланированная производственная площадка) и является наиболее оптимальным с практической и экономической точки зрения. Учитывая то, что проектирование данного объекта выполнено с учетом сложившейся инфраструктуры, существующей промплощадки, оптимальной транспортной логистики и отдаленность жилой застройки, было принято решение о том, что рассматривать другие альтернативные варианты для выбора земельного участка в Быховском районе под размещение объекта не целесообразно.