Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:

«Разработка торфяного месторождения "Годылево" с целью добычи фрезерного торфа

для производства топливных брикетов ОАО "Торфопредприятие Днепровское"»

График работ по проведению ОВОС

| Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Подготовка программы проведения ОВОС | с 18.04 по 20.05.2022 г. |
| Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с 25.05 по 09.06.2022 г. |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности | – *1 |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам | – *1 |
| Подготовка отчета об ОВОС | с 14.04 по 31.05.2022 г. |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам | – *1 |
| Проведение общественных обсуждений на территории: – Республики Беларусь; – затрагиваемых сторон | с 01.06 по 29.07.2022 г.*2 – *1 |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон | – *1 |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 01.06 по 29.07.2022 г.*2 |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с 01.07 по 31.08.2022 г. *3 |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с 01.07 по 31.08.2022 г. *4 |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с 01.08 по 30.09.2022 г. *4 |

*1 – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие;

*2 – будет осуществлено в случае обращения общественности о необходимости проведения собрания;

*3- будет осуществлено в случае необходимости;

*4 – срок выполнения работ может быть изменен.

Общая характеристика планируемой деятельности

и альтернативные варианты ее размещения и (или) реализации

Заказчиком деятельности является ОАО «Торфопредприятие Днепровское».Планируемая деятельность реализуется с целью обеспечения организации сырьевой базой и последующего выполнения плановых показателей по добыче фрезерного торфа согласно программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 гг.

Планируемая деятельность заключается в разработке участка месторождения торфа «Годылево» в системе каналов М1-Н1 (кадастровый номер 744 по Могилевской области), расположенного северо-восточнее д. Годылево Следюковского сельского совета Быховского района Могилевской области.

Участок планируется разместить на ранее разрабатываемых полях добычи торфа, где уже существует мелиоративная сеть, также участок незначительно (около 1,5 км) удален от производственной территории ОАО «Торфопредприятие Днепровское», что упрощает доставку сырья. Поэтому любой другой альтернативный территориальный вариант расположения планируемой деятельности не является приоритетным.

Добычу полезного ископаемого – торфа, планируется осуществлять открытым послойно-поверхностным (фрезерным) способом. Проектными решениями предусматривается строительство полей добычи торфа, подъездного железнодорожного пути, кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ, насосной станции, а также устройство других сооружений, обеспечивающих добычу торфа.