| Быхаўскі раённы выканаўчы камітэт ЛУДЧЫЦКІ СЕЛЬСКІ ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ |  | Быховский районный исполнительный комитет ЛУДЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ |
| --- | --- | --- |
| РАШЭННЕ |  | РЕШЕНИЕ |
| 31 декабря 2025 г № 12-11 |  |  |
| аг. Лудчыцы |  | аг. Лудчицы |

О мероприятиях по благоустройству

на 2026 год

Заслушав и обсудив информацию председателя Лудчицкого сельского исполнительного комитета Фурмановой Г. В. «О мероприятиях по благоустройству на 2026 год», Лудчицкий сельский исполнительный комитет РЕШИЛ:

1.Информацию председателя Лудчицкого сельского исполнительного комитета Фурмановой Г. В. принять к сведению.

2.Сельскому исполнительному комитету (Фурмановой Г. В.):

2.1. продолжить работу органов территориального общественного самоуправления в части подворных обходов с разъяснительной работой по вопросам наведения порядка на земле, закрепить ответственных за каждым населенным пунктом;

2.2. организовать и регулярно проводить субботники (один раз в месяц) с привлечением населения по благоустройству и наведению порядка на земле, на своих придомовых и подведомственных территориях;

3. Руководителям организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, еженедельно по четвергам проводить санитарный день.

4. Государственному учреждению образования  «Лудчицкая средняя школа» (Бельская Л.В.):

4.1. шире привлекать молодежные организации, школьников к благоустройству населенных пунктов и индивидуальных домовладений, в которых проживают одинокие лица пожилого возраста;

4.2. регулярно проводить беседы с детьми школьного возраста по вопросам благоустройства и наведению порядка на закрепленной территории.

5. Утвердить мероприятия по благоустройству на 2026 год согласно приложению 1.

5.1. Утвердить закрепленные территории  за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами к выполнению работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния Лудчицкого сельсовета согласно приложению 2.

6.  Информацию о выполнении мероприятий по благоустройству и наведению порядка на земле в 2026 году заслушивать ежеквартально на заседаниях сельского исполнительного комитета.

7. Контроль за выполнением данного решения возложить на председателя сельского исполнительного комитета Фурманову Г. В.

Председатель сельского

исполнительного комитета                                                 Г. В. Фурманова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Лудчицкого сельского

исполнительного комитета

№ 12-11 от 31.12.2025 года

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

И НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА НА ЗЕМЛЕ НА 2026 ГОД

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Виды и объем работ | Кто финансирует | Исполнитель | Срок исполнения |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПАМЯТНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| аг.Неряж | Памятный знак | 1. Уборка территории, посадка клумб 2 м.кв. | . | Неряжская сельская библиотека Неряжский сельский клуб | до 30.04 постоянно |  |  |
| аг. Лудчицы | Братская могила | 1. Уборка территории, посадка клумб 4 м.кв., косметический ремонт |  | Сельисполком Лудчицкая сельская библиотека Лудчицкий сельский клуб, Лудчицкая СШ | до 30.04 постоянно |  |  |
| п.Ирдица | Памятник солдату | Уборка территории, окоска, покраска |  | Лудчицкий сельисполком, Лудчицкая СШ | до 30.04 |  |  |
|  | Мемориал Лудчицкая Высота | 1. Посадка клумбы 2.Очистка дорожек от сорняков, окоска прилегающей территориии 3. Уборка придорожной территории |  | Лудчицкий СШ Отдел идеологии и по делам молодежи Быховского райисполкома, Лудчицкая сельская библиотека Лудчицкий сельский клуб Лудчицкий сельисполком | До 30.04 В течение года |  |  |
| 2. КЛАДБИЩА |  |  |  |  |  |  |  |
| аг. Неряж | Кладбище | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз», ОАО «Володарский» | До 11.04 В течение года |  |  |
| аг. Лудчицы | Кладбище-1 | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз» Быховский пансионат «Ирдица» | До 11.04 В течение года |  |  |
| аг. Лудчицы | Кладбище-2 | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз» | До 11.04 В течение года |  |  |
| д. Слобода | Кладбище | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз», ОАО «Володарский» | До 11.04 |  |  |
| д. Осовщина | Кладбище | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз», сельисполком | До 11.04 |  |  |
| п. Староселье | Кладбище | 1. Санитарная уборка 2. Вырубка кустарника |  | Население, УКП «Жилкомхоз», сельисполком | До 11.04 |  |  |
| 3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все организации | Разбивка клумб, посадка цветов |  | Руководители |  |  |  |
| ГУО «Лудчицкая средняя школа» | ГУО «Лудчицкая средняя школа» | Побелка цоколя здания; Обкашивание территории; Косметический ремонт оборудования детского сада; Частичный ремонт ограждения детского сада; Разбивка клумб; Покраска оборудования на спортивных площадках |  | директор ГУО «Лудчицкая средняя школа» Бельская Л.В. | до 10.08 В течение года |  |  |
|  | Лудчицкий сельский клуб | Уборка прилегающей территории; благоустройство и посадка цветов на клумбах; | своими силами своими силами | Белочкина Т.Г. | постоянно до 01.05 |  |  |
|  | Неряжский сельский клуб | Побелка бордюров; Разбивка двух клумб и посадка цветов; Уборка территории; | Своими силами |  | до 1.04 до 1.05 в течение года |  |  |
|  | Неряжская библиотека, | Уборка территории; Посадка клумб; | Своими силами | Сильченко Ж.И. | Постоянно; до 1.05 |  |  |
|  | Лудчицкая библиотека | Уборка территории; Разбивка клумбы между зданием сельсовета и клуба | Своими силами | Сущинская Т.Н. | постоянно; до 01.05. |  |  |
|  | магазины | Уборка территории; Посадка клумб |  |  |  |  |  |
| 4. РЕМОНТ ДОРОГ |  |  |  |  |  |  |  |
| аг. Неряж | ул. Заречная (частично) | грейдирование , подсыпка |  | УКП «Жилкомхоз» | Второй квартал |  |  |
| аг. Неряж | ул.Дубовая (в сторону магазина РАЙПО) | ямочный ремонт |  | УКП «Жилкомхоз» |  |  |  |
| 5. ПАРКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| аг. Лудчицы | Парк возле сельского Совета | 1.Уборка, поддержание порядка, побелка деревьев; побелка бордюров |  | Работники сельсовета, библиотеки, клуба | до 30.04. и в течение года |  |  |
|  | Парк возле ГУО «Лудчицкая средняя школа» | 1. Обрезка деревьев 2. Уборка территории парка и прилегающей территории к парку до обочины трассы 3. Побелка деревьев |  | ГУО « Лудчицкая средняя школа» | Постоянно в течение года До30 апреля |  |  |
| 6. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ, СБОР БЫТОВОГО МУСОРА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частные домовладения | 1.Выдача предписаний о наведении порядка 2.Рейды по проверке состояния придомовых территорий и земельных участков |  | Старосты, депутаты сельисполком, фельдшера ФАПов, участковый инспектор РОВД | Постоянно по мере необходимости В течение года |  |  |
|  | Бытовой мусор | Вывоз согласно схемы |  | УКП «Жилкомхоз» | еженедельно по средам |  |  |
| аг.Лудчицы аг.Неряж | Ремонт заборов |  |  | УКП «Жилкомхоз» Сельисполком | по мере необходимо-сти |  |  |
| аг.Лудчицы, аг.Неряж | вовлечение пустующих земель в севооборот |  |  | Сельисполком, СПФ»Лудчицы» ОАО «Володарский» | в течение года |  |  |
| По всем населённым пунктам | Обкашивание свободных от застройки территорий |  |  | сельисполком | по мере необходимо-сти |  |  |
| 7. РАБОТА С ПУСТУЮЩИМИ ДОМАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| аг. Лудчицы ул. Юбилейная, д. 112 (127) | дом | снос |  | сельисполком | 2 квартал |  |  |
| аг. Лудчицы ул. Юбилейная, д. 60 | дом | снос |  | сельисполком | 2 квартал |  |  |
| аг. Лудчицы ул. Юбилейная, д. 43 | дом | снос |  | сельисполком | 2 квартал |  |  |
| аг. Лудчицы ул. Юбилейная, д. 103 | дом | снос |  | сельисполком | 2 квартал |  |  |
| аг. Лудчицы, ул. Юбилейная, д. 137 | дом | снос |  | сельисполком | 2 квартал |  |  |